UMOWA NR  Or.I.032………2017

zawarta w dniu ……..……………. w Ostrowcu Świętokrzyskim, pomiędzy Powiatem Ostrowieckim z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37 reprezentowanym przez :

1. Starostę Powiatu                       - Zbigniewa Dudę

2. Wicestarostę  Powiatu               - Eligiusza Micha

zwanym dalej Zamawiającym a

………………………………. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1.	…………………………………….

na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  i wybraniu  najkorzystniejszej oferty, o następującej treści :

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zadanie pn. :

„Remont drogi powiatowej Nr 0666T Bukowie - Świrna ( w msc. Świrna ) 
od km 3+000  do km 4+160, dł. 1 160 mb ”.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego  zakres robót  według  Przedmiaru robót. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy. Realizacja robót prowadzona będzie  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą  starannością  w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością  i właściwą  organizacją.

- W przypadku ograniczenia środków finansowych Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót.

- Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe.

Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią wskazaną w odpowiednich przepisach budowlanych  i  dokumentacji budowlanej.

§ 2

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren robót w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 3

Strony ustalają  termin wykonania zamówienia do dnia 30.06.2017r.

§ 4

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie : ………………………...

- Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy od strony Zamawiającego jest Paweł Wnuk.

§ 5

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy brutto wynosić będzie: ………….……..zł.

(słownie: ………………………………………………………………………………..  złotych ……/100  ).

- Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania w tym tymczasową organizację ruchu drogowego,

- Zakres prac o których mowa w § 1 ust. 1 należy wykonać "pod ruchem".

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone będzie przelewem na podstawie faktury końcowej.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez strony i zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad, a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiających kar umownych z podaniem wysokości i przyczyn ich naliczenia.

- Faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego  przelewem bankowym na konto Wykonawcy prowadzone przez:

……………………………………….………………………………………………………………………..

- Płatność z Rozdział  60078 §4270 oraz z rozdziału 90078 § 4270 budżetu Powiatu Ostrowieckiego.

- Wymienione w ust. 1  wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane  z realizacją zadania i wyczerpuje wszystkie uprawnienia Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć  i oznakować  roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość  oznakowania przez cały  czas realizacji  zadania oraz zapewnić  warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie realizacji  robót Wykonawca  będzie utrzymywał  teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie je na bieżąco usuwał z jezdni, jak również nie będzie składował żadnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru  Wykonawca obowiązany  jest okazać  w stosunku do wskazanych  materiałów: certyfikat zgodności z Polską  Normą  lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe :

- Informowanie  Inspektora Nadzoru o terminie  odbioru robót zanikających lub ulegających  zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania  robót , a następnie  przywrócenie  roboty do stanu poprzedniego.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 7

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu  Umowy zostanie  rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej  gwarancji  przekazanej  Zamawiającemu  w dniu odbioru zamówienia.

- Wykonawca udziela ….-miesięcznej gwarancji  na wykonane przez siebie  roboty.

- Zamawiający może realizować  uprawnienia z tytułu rękojmi  za wady fizyczne niezależnie od uprawnień  wynikających z gwarancji. Okres rękojmi  strony ustalają na 36 miesięcy.

§ 8

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,5% całkowitej wartości  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1. za każdy dzień opóźnienia,  jeśli  ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin wykonania umowy. Zamawiający może odliczyć kary umowne od wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zapłata  kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości o których mowa w ust.1 
w przypadku opóźnienia w wykonaniu prac gwarancyjnych lub wynikających z rękojmi.

- W przypadku  odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu  karę umowną  w wysokości  10 % wynagrodzenia umownego  brutto określonego  w § 5 ust. 1.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia zaniechań lub nie wywiązywania się z postanowień umowy przez Wykonawcę i żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1.

- Zamawiający  może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kary umowne nie zrekompensują w pełni  poniesionej szkody.

§ 9

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą  przez Zamawiającego z udziałem  Inspektora Nadzoru  oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w ciągu 7 dni  od daty zgłoszenia.

- Odbiór końcowy umowy zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 
i potwierdzeniu gotowości przez Wykonawcę wykonanego zakresu umowy do odbioru  .

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną  stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące   uprawnienia :

- jeżeli  wady nadają się do usunięcia, może odmówić  odbioru  do czasu usunięcia wad z konsekwencją

określoną w § 8 ust.1 lub 2,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub jeżeli wady uniemożliwiają  wykorzystanie przedmiotu umowy zgodne z przeznaczeniem , Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem określonym 
w § 8 ust. 4 i 5 lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru , jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych  przy odbiorze.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru  zakwestionowanych poprzednio  prac jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć  decyzję o przerwaniu czynności odbioru aż do czasu usunięcia tych wad 
z konsekwencją określoną w § 8 ust. 1 i 2.

§ 10

Wykonawca nie ma prawa powierzać realizację zamówienia innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 11

- Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy może zawrzeć na piśmie umowę o podwykonawstwo 
w celu zlecenia części prac do wykonania Podwykonawcom. Wykonanie części przedmiotu umowy przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając prace Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 kodeksu cywilnego i przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie / lub Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany za pomocą Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego tj.:

1)…………………………………………………….w zakresie………………………;

2)…………………………………………………….w zakresie…………………….…

- Powierzenie Podwykonawcom prac określonych w ust. 1 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prace przez nich wykonane. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byłe one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami i zaniedbaniami samego Wykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, jest zobowiązany do przedłożenia projektu tej umowy Zamawiającemu, a także jej zmian przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem są prace wykonawcze, w następujących przypadkach:

  - Gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - Gdy umowa przewiduje termin płatności dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi;

  - Gdy ceny zaoferowane przez Podwykonawcę będą wyższe od cen zaoferowanych przez Wykonawcę 
w ofercie;

  - Gdy w umowach z Podwykonawcami ustalono okres odpowiedzialności za wady krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem są prace wykonawcze w terminie 7 dni, będzie uważane za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na prace wykonawcze przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem są prace wykonawcze, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem są prace wykonawcze, w przypadkach określonych w ust. 4.

- Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem są prace wykonawcze w terminie 7 dni, będzie uważane za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na prace wykonawcze przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, jeżeli Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazał przedmiot, jako niepodlegający powyższemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust.9., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za zlecone prace wykonawcze, dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem   zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% całkowitej wartości  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1.

- Płatności dla Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców:

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być późniejszy niż termin płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż termin płatności  niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktur lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na prace wykonawcze.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 3 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt.3, Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania tych uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zamawiający może:

      - Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

      - Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej  wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

      - Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny powstanie roszczenie po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy.

- Każdorazowa zmiana Podwykonawców wymaga zgody Zamawiającego.

- Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

- W przypadku, gdy część robót została wykonana przez Podwykonawców, warunkiem  dokonania zapłaty 
w terminie, o którym mowa w §5 ust. 5 jest przedłożenie Zamawiającemu  dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom.

§ 12

- Dla wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zatrudni osoby,  zgodnie z art.22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy ( Dz. U. z dnia 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie wykonywanych prac.;

- Operatorów walców drogowych. Zakres prac obejmuje zawałowanie warstw bitumicznych i tłuczniowych nawierzchni drogi.

- Operatorów ładowarek i równiaki drogowej. Zakres prac obejmuje rozłożenie podbudowy tłuczniowej 
i roboty ziemne.

- Operatora rozkładarki mas bitumicznych. Zakres prac obejmuje rozłożenie warstw bitumicznych.

- Kierownika robót posiadającego wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami objęte niniejszą umową. Zakres prac obejmuje kierowanie i koordynację wykonywanych robót przez pracowników.

- Kierowców samochodów samowyładowczych. Zakres prac obejmuje kierowanie pojazdami dowożącymi materiał budowlany i wywożących materiały rozbiórkowe.

- W trakcie trwania umowy, każdorazowo na wniosek Zamawiającego Wykonawca przedłoży do wglądu dokumenty, które określą wyłącznie formę oraz okres zatrudnienia pracowników wymienionych w ust. 1.

- W przypadku nieprzedłożenia przez Zamawiającego dokumentów określonych w ust. 2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 5.000,00zł brutto. W przypadku powtórnego nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymienionych dokumentów po okresie 7 dni od daty pierwszego wniosku o ich udostępnienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z winy Wykonawcy naliczając Wykonawcy karę umowną w wysokości 50.000,00zł. brutto.

- Wykonawca zatrudnia dla wykonania zadania objętego umową ….. osób.

§13

- Strony ustalają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody Zamawiającego i osób trzecich spowodowane wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie roszczenia, począwszy od pierwszego dnia wykonywania umowy, z tytułu zaniedbania, nie wykonania lub nieterminowego wykonania albo innych zdarzeń, których skutkiem są ujemne konsekwencje pracy Wykonawcy lub Podwykonawców.

- Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie roszczenia począwszy od pierwszego dnia wykonywania umowy, z tytułu  zaniedbania, nie wykonania lub nieterminowego wykonania albo innych  zdarzeń, których skutkiem jest  szkoda osoby trzeciej, a szkoda wynika z przyczyn braku odpowiedniej jakości prac.

§ 14

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy.

§ 16

Sprawy sporne, jakie mogą ewentualnie wyniknąć w trakcie realizacji postanowień umowy, będą rozstrzygane polubownie, a gdyby takie postępowanie nie dało rezultatu,  podlegają rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy :

- Specyfikacja wykonania robót zał. nr 1.

- Przedmiar robót zał. nr 2.

ZAMAWIAJĄCY :                                               WYKONAWCA :

Załącznik  nr  1 do  umowy  nr Or.I.032………2017 z dnia ………………2017 r.

„Remont drogi powiatowej Nr 0666T Bukowie - Świrna ( w msc. Świrna ) 
od km 3+000  do km 4+160, dł. 1 160 mb ”.

Specyfikacja wykonania i odbioru robót

1.   Wstęp

1).   Przedmiot WWR.

Przedmiotem WWR są wymagania techniczne dotyczące wykonywania przebudowy, remontów nawierzchni bitumicznych dróg  masą asfaltobetonową - metodą nakładek. Kat. Ruchu KR2.

2).  Zakres stosowania WWR.

WWR są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji remontów nawierzchni bitumicznych.

3).   Ogólne wymagania dotyczące robót wymienionych w pkt. 1.

2. Warunki prowadzenia robót.

1).  Warunki atmosferyczne:

W okresie letnim przy ciepłej i suchej pogodzie roboty mogą być wykonywane przy użyciu wszystkich rodzajów lepiszczy na gorąco. W okresie chłodniejszym, ale przy temperaturze otoczenia nie niższej 
niż 5oC.

2).   Przygotowanie  nawierzchni do remontu:

Połączenie miejsca nakładki z nawierzchnią drogi należy wykonać poprzez wycięcie.

Miejsce należy oczyścić z piasku i pyłu wraz z odwozem tego materiału. Krawężniki, wcięcia w asfalcie oraz urządzenia obce należy obsmarować emulsją asfaltowa. Urządzenia obce należy wyregulować do poziomu układanej nakładki bitumicznej.

3).    Nawierzchnia powinna mieć wygląd jednolity i nie może zniekształcać profilu podłużnego i poprzecznego

jezdni.

4).    Wykonawca robót jest zobowiązany do:

      - Zapewnienia warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego poprzez oznakowanie 
i zabezpieczenie robót zgodnie z obowiązującą instrukcją o oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym.

b) Zapewnienia takiej organizacji robót, aby nie powodować bez konkretnej potrzeby niszczenia elementów pasa drogowego nie objętych umową o wykonanie robót.

c)   do uporządkowania pasa drogowego oraz odwozu  kory i gruzu.

Za roboty prowadzone bez oznakowania Zamawiający będzie naliczał kary w wysokości 100 zł za każdy dzień od dnia stwierdzenia braku oznakowania.

3.   Wykonanie robot za pomocą mieszanki mineralno - bitumicznej otaczanej na gorąco ( z otaczarki ) na podbudowie tłuczniowej.

1).   Receptury:

Skład recepturalny mieszanek mineralno - bitumicznych powinien odpowiadać:

Mieszance mineralno - bitumicznej na warstwę ścieralną  dla kategorii ruchu  KR2.

2).   Wykonanie robót:

Przygotowanie miejsca pod ułożenie asfaltu należy obsmarować emulsją ( krawężnik urządzenia obce          w pasie jezdni wyregulowane do projektowanego poziomu ).

3).   Badania kontrolne i ich częstotliwość:

Oględziny zewnętrzne i pomiar równości oceniane są przez Wykonawcę na bieżąco, a przez Inwestora przy odbiorze.

Przy oględzinach zewnętrznych ustala się czy:

-  wykonana nawierzchnia nie jest przebitumowana .

-  nawierzchnia nie jest dobitumowana, czy masa nie jest przepalona lub źle zagęszczona, co charakteryzuje się wyrywaniem ziarn przez koła pojazdów. Pomiar równości wykonuje się przez pomiar prześwitów na nawierzchni remontowanej pod łatą profilową. Naprawione miejsca nie mogą zniekształcać profilu podłużnego i poprzecznego nawierzchni.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyniki badań składu masy / ekstrakcji /.

Skład masy może różnić się od składu recepturalnego:

+     0,5% dla asfaltu

+     2,0% dla ziarn poniżej 0,075 mm

+     6,0% dla ziarn powyżej 2 mm

4.   Kontrola jakości robót.

1).   Badania.

Badania kontrolne obejmują: oględziny zewnętrzne, pomiar równości, skład mieszanki mineralno – bitumicznej.

2).   Ocena wyników badań.

Remont należy uznać za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni.

5.   Odbiór robót.

1). Gotowość do odbioru robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i powiadamia Zamawiającego pismem lub telefonogramem.

2).   Do odbioru Wykonawca przedstawi:

-   obmiar robót podpisany przez inspektora nadzoru,

-   wymagane badania

-   protokół odbioru uzbrojenia podziemnego ( RG, RT S.A., ‘’Netia”, RE, MWiK, MEC )w przypadku jego występowania w obrębie robót.

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

3). Odbiór nastąpi w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru                     i potwierdzenia przez inspektora nadzoru kompletności i prawidłowości przekazanych materiałów.

Załącznik  nr  2

do  umowy  nr Or.I.032………2017 z dnia ………………2017 r.

pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0666T Bukowie - Świrna ( w msc. Świrna ) 
od km 3+000  do km 4+160, dł. 1 160 mb ”.

Przedmiar robót

Lp.	         Podstawa	                                 Opis	 	          Obmiar

1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km  1160x2x1x0,3=

696,0	m3

2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV  ( na 10 km) 696x9,5=

6612,0	m3

3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm  1160x4,0=

4640,0	m2

4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

4640,0	m2

5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. średnio 4 cm

4640,0	m2

6	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

4640,0	m2

7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

4640,0	m2

8	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

4640,0	m2

9	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu średnio 7 cm   1160x0,5x2=

1160,0	m2

10	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy  1160x2=

2320,0	m2