UMOWA NR Or.………… - PROJEKT

zawarta w dniu………..2017r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy:

Powiatem Ostrowieckim z siedzibą w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37, NIP: 661-219-82-32, REGON: 291009449 reprezentowanym przez :

1. Starosta Powiatu           -  Zbigniew Duda

2. Wicestarosta Powiatu    -  Eligiusz Mich

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego – Magdalena Zieleń

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a ……………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

………………………………………………..

Umowę zawarto zgodnie z obowiązującymi w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim regulacjami dotyczącymi przeprowadzania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa wraz 
z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy.”

- Dokumentacja wykonywana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami 
i zasadami wiedzy technicznej, i przez osoby posiadające należytą wiedzę i doświadczenie.

- Wykonawca w zakresie opracowania dokumentacji wykona:

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy,

- przedmiar robót, kosztorys ofertowy i inwestorski,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

- wizualizacja 3D wraz z plikami 2D.

- Zadanie planowane jest do realizacji ze środków PFRON.

- Opracowanie należy wykonać w następujących ilościach:

- Projekt budowlany 					– 5 egz.

- Projekt wykonawczy 					– 3 egz.

- Kosztorys inwestorski 					– 3 egz.

- Kosztorys ofertowy 					– 3 egz.

- Przedmiar 						– 3 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	– 2 egz.

- Wersja elektroniczna (dwg, pdf oraz doc.)		– 2 egz.

§2

- Strony ustalają następujące terminy umowy:

- termin obowiązywania umowy do dnia 20.02.2018r.

- termin wykonania dokumentacji i złożenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej wraz z wnioskiem pozwolenie na budowę ustala się do dnia 09.02.2018r.,

- termin wykonania projektu wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej do dnia 20.02.2018r.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres umowy o którym mowa w §1 ust. 1 w ustalonych terminach.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy, dokonał wizji lokalnej, wyceny prac i robót.

- Wykonawca w ramach umowy, uzyska niezbędne uzgodnienia, decyzje, opinie, warunki techniczne podłączenia do sieci oraz na przebudowę kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz wykona inne niezbędne opracowania konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę.

- W przypadku konieczności uzupełnień oraz zmian wymaganych przez organ administracji architektoniczno-budowlany, w ramach niniejszej umowy Wykonawca obowiązany do niezwłocznego wykonania niezbędnych dokumentów, rysunków itp.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia do odbioru.

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu określonego w ust. 1 w następujących przypadkach:

- wystąpienia szczególnych okoliczności, za które Wykonawca lub Zamawiający nie jest odpowiedzialny,

- w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności wydłużania się procedur uzyskiwania uzgodnień, decyzji, warunków i map.

- Warunkiem dokonania zmiany terminów, o którym mowa w ust. 1 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez jedną ze Stron występującą o zmianę niezwłocznie po zaistnieniu takiej okoliczności 
i sporządzenie stosownego aneksu do umowy.

- Dopuszcza się możliwość wcześniejszego zakończenia umowy bez konieczności wprowadzania zmian w umowie.

§3

Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację postanowień umowy oraz upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru dokumentacji są:

z ramienia Wykonawcy: ……………………..…… e-mail: …………. tel. ……….

z ramienia Zamawiającego: ………………………. e-mail: …………. tel. ……….

§4

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowa, o którym mowa w §1 ust. 1 ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: …………. zł złotych plus podatek VAT 
w wysokości 23% tj. ………… zł złotych. Kwota brutto wynosi ……………… zł brutto (słownie: …………………………. złotych).

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto wskazane ust. 1 w 2018 roku, po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.

- Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Strony protokół odbioru dokumentacji, zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad, a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wysokości 
i przyczyny ich naliczenia.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych, o których mowa w §7 umowy, 
z wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy o którym mowa w ust.1.

- Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek ustawowych za opóźnienie 
z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

- Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- W ramach wynagrodzenia określonego ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy w kraju i za granicą.

- Wymienione w ust. 1 wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania 
i wyczerpuje wszystkie uprawnienia Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

- Płatność z Budżetu Powiatu: Dział 750; Rozdział 75020 paragraf 6050.

§5

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie 
z wytycznymi i wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach dotyczących wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

- Z chwilą dokonania odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego bez ograniczenia terytorium, czasu i ilości wykorzystania, a Zamawiający nabędzie wspólnie prawo własności egzemplarzy i innych nośników, na których utrwalono dokument oraz całość autorskich praw majątkowych do przedmiotowej pracy, jak również wyłączne prawo do rozporządzania 
i korzystania z opracowania na następujących polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niniejszej umowie):

- używanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów (części) opracowania dowolną techniką, 
w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową, m.in. w publikacjach prasowych, materiałach drukowanych 
i elektronicznych oraz innych kanałach komunikacyjnych, w tym w Internecie, radiu, telewizji 
i sieciach komórkowych,

- utrwalanie i zwielokrotnianie opracowania, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową,

- wprowadzanie opracowania do pamięci komputera,

- wprowadzanie opracowania lub jego egzemplarzy do obrotu w każdy sposób,

- publiczne wystawianie, wyświetlanie, udostępnienie opracowania lub jego fragmentów (części) 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- wprowadzanie i publiczne udostępnianie przedmiotu umowy lub jej fragmentów (części) w sieci Internet oraz lokalnych sieciach komputerowych i innych sieciach komputerowych.

- W przypadku zaprzestania działalności, ogłoszenia upadłości bądź likwidacji firmy na Zamawiającego przechodzą automatycznie wszelkie prawa autorskie do przedmiotu umowy.

- Przedstawiciel Zamawiającego w pierwszej kolejności wystąpi do Wykonawcy o zmianę przedmiotu umowy, a w razie odmowy Wykonawcy, ma prawo zlecić taką modyfikację lub aktualizację innej osobie.

- Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały, ani nie uzyskają autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem w stosunku do Zamawiającego 
z tytułu praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z pojawieniem się tych roszczeń.

- Wynagrodzenie z tytułu przekazania praw autorskich uwzględnione jest w wynagrodzeniu określonym w §4 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do maksymalnie dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie gwarancji. Wykonawca dokona aktualizacji w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji.

- Przy wykonywaniu przedmiotu umowy w każdej fazie realizacji Wykonawca obowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym rozwiązania i zmiany.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od powzięcia informacji od Zamawiającego udzielania merytorycznych odpowiedzi na zapytania oferentów w toku postępowania przetargowego na wykonawstwo robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji zadania objętego opracowaną dokumentacją w ramach kwoty umownej.

§6

- Wykonawca udziela 3-letniej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot umowy licząc od daty odbioru.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 3 lata i upływa z terminem gwarancji.

§7

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,1% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1. za każdy dzień opóźnienia, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagane terminy wykonania umowy określone w §2 ust. 1. pkt 1), 2) i 3). Zamawiający może odliczyć kary umowne od wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości o których mowa w ust. 1 
w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia zaniechań lub nie wywiązywania się z postanowień umowy przez Wykonawcę i żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust 1.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kary umowne nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody.

§8

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty podpisania protokołu przekazania dokumentacji, jeżeli Zamawiający nie stwierdzi braków, wad i usterek przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 
z konsekwencją określoną w §7 ust.1 lub 2,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub jeżeli wady uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem określonym w §7 ust. 4 i 5 lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad na piśmie oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio prac jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, aż do czasu usunięcia tych wad z konsekwencją określoną w §7 ust. 1 lub 2.

§9

- Strony ustalają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody Zamawiającego i osób trzecich spowodowane wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie roszczenia, począwszy od pierwszego dnia wykonywania umowy, z tytułu zaniedbania, nie wykonania lub nieterminowego wykonania albo innych zdarzeń, których skutkiem są ujemne konsekwencje pracy Wykonawcy.

- Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie roszczenia począwszy od pierwszego dnia wykonywania umowy, z tytułu zaniedbania, nie wykonania lub nieterminowego wykonania albo innych zdarzeń, których skutkiem jest szkoda osoby trzeciej, a szkoda wynika z przyczyn braku odpowiedniej jakości prac.

§10

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za prawidłowo i terminowo wykonaną pracę.

§11

- Zmiana wskazanych w umowie danych adresowych, przedstawicieli Stron lub numerów faksów nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy oraz staje się skuteczna wobec drugiej Strony po pisemnym zawiadomieniu.

- Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

- W sprawach nie uregulowanych umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
a w sprawach formalno-prawnych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

………………...……………….					…………………………………..

…………………………………					…………………………………..