Ostrowiec Świętokrzyski dn. 24.11.2017r

# Znak sprawy: RI.II.272.2.90.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W ROZPOZNANIU CENOWYM W POSTĘPOWANIU OD KWOTY 5 000,00 ZŁ NETTO 
DO WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000,00 EURO NETTO.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA PROJEKTU „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW POWIATU OSTROWIECKIEGO ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI MAŁACHÓW – KOLONIA 2”.

- ZAMAWIAJĄCY

Powiat Ostrowiecki

ul. Iłżecka 37

27-400 Ostrowiec Św.

tel. 41 247 67 70, 41 247 64 68, faks: 41 247 69 65

e-mail do kontaktu: szymon_stefankiewicz@powiat.ostrowiecki.eu , markas@powiat.ostrowiecki.eu

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ilościowo-jakościowy):

Opracowanie dokumentacji projektowej należy wykonać oddzielnie dla każdego z poniższych budynków w miejscowości Małachów-Kolonia 2, 27-440 Ćmielów:

  - Budynek główny.

-  Pow. użytkowa 		- 466,30 m2

-  Kubatura 		- ok 1239,75 m3

-  Pow. zabudowy	 	- 652,00 m2

-  Ilość kondygnacji 	- 3 (2 nadziemne, 1 podziemna)

  - Budynek mieszkalny.

-  Pow. użytkowa 		- 432,00 m2

-  Kubatura  		- ok. 1080,00 m3

-  Pow. zabudowy   	- 208,00 m2

-  Ilość kondygnacji  	- 2 (2 nadziemne)

  - Budynek gospodarczo – garażowy.

-  Pow. użytkowa  	- 35,00 m2

-  Kubatura  		- 1106,80 m3

-  Pow. zabudowy  	- 140,00 m2

-  Ilość kondygnacji 	- 1 (1 nadziemna)

- W skład dokumentacji projektowej wchodzą opracowania (oddzielnie dla każdego budynku):

  - audyt energetyczny,

  - inwentaryzacja, w której skład wchodzą:

    - opis techniczny,

    - rzuty poziome kondygnacji wraz z zaznaczonymi instalacjami wewnętrznymi,

    - rysunki elewacji,

    - przekroje pionowe,

  - Projekt termomodernizacji,

  - Przedmiar robót,

  - Kosztorys inwestorski,

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

  - Wizualizacja 2D.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z wykorzystaniem narzędzi i materiałów Wykonawcy 
w wersji papierowej – po 5 egz. dla każdego budynku oraz w wersji elektronicznej po 2 egz. dla każdego budynku na dysku CD w formacie PDF oraz w formacie pliku tekstowego do edycji wraz z danymi w formacie arkusza kalkulacyjnego do edycji.

Kod CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 1;

- Projekt Umowy z Wykonawcą – Załącznik Nr 2.

- KRYTERIUM, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przypadku rozpatrywania odpowiedzi ofertowych, kryterium będzie najniższa cena.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny (w dół).

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do dnia 20.03.2018r., przy czym:

  - termin wykonania audytu energetycznego wraz z niezbędną inwentaryzacją budynków - do dnia 31.01.2018r.

  - termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej - do dnia 20.03.2018r.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza ofertowego załącznik nr 1. Oferta musi zawierać:

- Pełną nazwę oferenta z podaniem adresu siedziby, numer NIP i REGON

- Dane kontaktowe (telefon, fax lub e-mail).

- Cenę oferty netto, kwotę podatku Vat i cenę oferty brutto.

- Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Do oferty należy załączyć: Wykaz zawierający co najmniej 1 usługę o charakterze i wartości zbliżonej 
do przedmiotu zamówienia (co najmniej 20 tys. zł brutto każda)  wykonanych w przeciągu ostatnich 
3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których zostały te dostawy wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: markas@powiat.ostrowiecki.eu  
w z dopiskiem temacie, że jest to odpowiedź na rozeznanie cenowe lub przesłać pocztą. Ofertę można dostarczyć także do siedziby zamawiającego pokój nr 308 III piętro Starostwa Powiatowego ul. Iłżecka 37 – Wydział Rozwoju Powiatu, Referat Zamówień Publicznych 
i Przetargów,  pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA PROJEKTU „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW POWIATU OSTROWIECKIEGO ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI MAŁACHÓW – KOLONIA 2”.

W terminie do dnia 01.12.2017r. do godz. 9:30

Sporządził: Mariusz Kasprzyk
Inspektor ds. Zamówień 
Publicznych i Przetargów

# Załącznik nr 1 do zaproszenia  nr RI.II.272.2.90.2017

Zamawiający:

Powiat Ostrowiecki

ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św.

Miejsce dostarczenia oferty:

Wydział Rozwoju Powiatu, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św. ( pokój  308)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Dane wykonawcy

(pieczęć oferenta)

Formularz ofertowy 
na

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA PROJEKTU „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW POWIATU OSTROWIECKIEGO ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI MAŁACHÓW – KOLONIA 2”.

- ceny oferty:

| Cena netto | Podatek VAT …% | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| ……………….…zł. | …………...…zł. | ……….………zł |

Słownie  cena oferty brutto …………………………………………………………………….……………………………………

II. oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać w/w zadanie od dnia podpisania umowy 
do dnia 20.03.2018r., przy czym:

  - termin wykonania audytu energetycznego wraz z niezbędną inwentaryzacją budynków 
- do dnia 31.01.2018r.

  - termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej - do dnia 20.03.2018r.

iii. Oświadczamy, że  zaproponowana wartość brutto zawiera wszystkie wymagania co do przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu do złożenia oferty.

- Oświadczamy, że zadanie zostanie wykonane przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się projektem umowy i nie wnosimy  do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że:

1) posiadamy  uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,

2) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) sytuacja ekonomiczna i finansowa firmy pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu.

| ……………… ……………………………………… | ………………………………………… |
| --- | --- |
| Miejscowość i data | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta |